Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Кущевский район

от ___ ______________ 2014 года

Муниципальная программа Кущевского района

Краснодарского края «Доступная среда»

на 2015-2017 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы Кущевского района

Краснодарского края «Доступная среда» на 2015-2017 годы

| Основание для разработки программы Основные разработчики программы | Федеральный закон от 24 ноября 1995 N 181 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кущевский район |
| --- | --- |
| Координатор программы Муниципальные заказчики и (или) исполнители мероприятий программы | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кущевский район Управление образованием администрации муниципального образования Кущевский район; администрация муниципального образования Кущевский район |
| Цели и задачи программы | Улучшение качества жизни инвалидов. Создание условий независимой жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, реализация ими гражданских и политических прав, наиболее полная интеграция их в общественную и трудовую деятельность. Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. Совершенствование работы отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации муниципального образования Кущевский район, муниципальных учреждений по комплексной поддержке инвалидов. Обеспечение беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры |
| Сроки реализации программы - | 2015 - 2017 годы |
| Объем и источники финансирования - | Всего 605,4 тыс. рублей из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования Кущевский район), в том числе: 2015 год – 285,4 тысяч рублей; 2016 год – 80,0 тысяч рублей; 2017 год – 240,0 тысяч рублей |
| Контроль за исполнением программы - | Первый заместитель главы муниципального образования Кущевский район |

- Основное содержание проблемы и обоснование необходимости ее

решения программными методами

Муниципальная программа Кущевского района Краснодарского края «Доступная среда» на 2015-2017 годы  (далее Программа) разработана на основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановления главы администрации Краснодарского края от 5 мая 2006 года № 306 «О совершенствовании работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий маломобильных граждан к объектам инженерной, социальной и транспортной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае».

Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что большинство зданий и сооружений социального назначения не оборудованы приспособлениями для беспрепятственного доступа в них инвалидов и других категорий маломобильных граждан. Число инвалидов растет. Так в 2010 году в муниципальном образовании Кущевский район насчитывалось 3138 инвалидов, в том числе 155 человек – инвалидов-колясочников, из них 25 детей. В 2013 году насчитывалось 3431 инвалидов, в том числе 150 инвалидов-колясочников, из них 30 детей.

Разрабатываемой Программой предусмотрено выполнение 10 мероприятий, необходимых для доступа маломобильных граждан к зданиям 9 школ и к административному зданию (станица Кущевская, улица Красная, 33), в том числе на 2015 год – 5 мероприятий, на 2016 год – 2 мероприятия и на 2017 год – 3 мероприятия.

В муниципальном образовании Кущевский район начато формирование условий для доступности инвалидов и других маломобильных групп граждан к объектам социальной инфраструктуры.

Объекты инфраструктуры муниципального образования Кущевский район обустраиваются пандусами и другими приспособлениями. Строительство новых и реконструкция действующих социально значимых объектов проводится с соблюдением СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001).

В соответствии с действующим законодательством администрация муниципального образования Кущевский район должна обеспечить базу для создания условий независимой жизнедеятельности инвалидов, реализации ими гражданских и политических прав, наиболее полной интеграции их в общественную и трудовую деятельность.

Эффективность создания адаптированной инфраструктуры муниципального образования Кущевский район для маломобильных групп населения возможна лишь при условии широкого приспособления сплошных территорий, жилых массивов, в пределах которых инвалид мог бы свободно передвигаться. Поэтому создание адаптированной инфраструктуры муниципального образования Кущевский район для маломобильных групп населения требует значительных материальных затрат.

- Основные цели и задачи Программы

Целью муниципальной программы Кущевского района Краснодарского края «Доступная среда» на 2015-2017 годы  является создание единого реабилитационного пространства для адаптации и интеграции в общество людей с ограниченными возможностями. Программа рассчитана на 3 года и разбита на три этапа по годам – 2015 год, 2016 год, 2017 год.

Для достижения основных целей Программы требуется решение следующих задач:

- создание в муниципальном образовании Кущевский район безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других категорий маломобильных граждан;

- обеспечение беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов и других категорий маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры и месту работы.

На 2015 год предусмотрено финансирование и выполнение 5 мероприятий, на 2016 год – 2 мероприятий, на 2017 год – 3 мероприятий

- Перечень Программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий и объектов | Источни ки финанси рования | Объем финансирования (тыс. руб.) | в том числе | Ожидае мый резуль тат | Исполнители, муниципаль ный заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  | Строительство пандусов к зданию СОШ 32 (поселок Комсомольский, ул. Центральная, 18) | муниципальные средства | 95,0 | 95,0 |  |  | Доступ ность для мало мобиль ных групп населе ния | Управление образова нием администра ции муниципаль ного образования Кущевский район. |
|  | Изготовление и установка поручней с обеих сторон внутренней лестницы в здании СОШ № 32 (поселок Комсомольский, ул. Центральная, 18) | муници пальные средства | 40,0 | 40,0 |  |  | Доступ ность для мало мобиль ных групп населе ния | Управление образова нием администра ции муниципаль ного образования Кущевский район. |
|  | Расширение входной двери в здании СОШ № 33 (х. Глебовка, ул. Пролетарская, 27) | муници пальные средства | 50,0 | 50,0 |  |  | Доступ ность для мало мобиль ных групп населе ния | Управление образова нием администра ции муниципаль ного образования Кущевский район. |
|  | Расширение входной двери в здании СОШ № 26 (х. Средние Чубурки, ул.Октябрьская, 13) | муници пальные средства | 30,0 | 30,0 |  |  | Доступ ность для мало мобиль ных групп населе ния | Управление образова нием администра ции муниципаль ного образования Кущевский район. |
|  | Изготовление и установка поручней с обеих сторон внутренней лестницы в здании СОШ № 23 (с. Раздольное, ул. Красная, 63) | муници пальные средства | 40,0 |  | 40,0 |  | Доступ ность для мало мобиль ных групп населе ния | Управление образова нием администра ции муниципаль ного образования Кущевский район. |
|  | Изготовление и установка поручней с обеих сторон внутренней лестницы в здании СОШ № 10 (с. Красное, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1) | муници пальные средства | 40,0 |  | 40,0 |  | Доступ ность для мало мобиль ных групп населе ния | Управление образова нием администра ции муниципаль ного образования Кущевский район. |
|  | Расширение дверного проема, замена двери и переоборудование кабинки в туалетной комнате для маломобильных граждан в здании СОШ № 10 (с. Красное, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1) | муници пальные средства | 80,0 |  |  | 80,0 | Доступ ность для мало мобиль ных групп населе ния | Управление образова нием администра ции муниципаль ного образования Кущевский район. |
|  | Устройство туалетной комнаты с универсальной кабинкой в здании СОШ № 4 (ст. Кущевская, ул. Ленина, 89) | муници пальные средства | 120,0 |  |  | 120,0 | Доступ ность для мало мобиль ных групп населе ния | Управление образова нием администра ции муниципаль ного образования Кущевский район.. |
|  | Расширение дверей на первом этаже в здании СОШ № 20 (х. Средние Чубурки, ул. Красная, 1) | муници пальные средства | 40,0 |  |  | 40,0 | Доступ ность для мало мобиль ных групп населе ния | Управление образова нием администра ции муниципаль ного образования Кущевский район. |
|  | Строительство пандуса к административному зданию (ст. Кущевская, ул.Красная, 33) | муниципальные средства | 70,4 | 70,4 |  |  | Доступ ность для мало мобиль ных групп населе ния | Управление образова нием администра ции муниципаль ного образования Кущевский район. |
| И Т О Г О | 605,4 | 285,4 | 80,0 | 240,0 |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Для реализации программы Кущевского района Краснодарского края «Доступная среда» предполагается общий объем финансирования в размере 605,4 тысяч рублей. Расчет объема финансирования программы произведен на основании денежных сумм, взятых из смет, предоставленных организациями (муниципальными заказчиками), включенными в Программу по каждой из заявленных позиций, и суммами, несущими ориентировочный характер, определенными из аналогичных работ на подобных объектах. Источником финансирования является бюджет администрации муниципального образования Кущевский район.

- Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы

После выполнения данной Программы, при условии своевременного и полного финансирования заявленных мероприятий, прогнозируется повышение качества жизни инвалидов и других категорий маломобильных групп населения, что обеспечит их равноправное место в общественной жизни района. Также обеспечит доступность маломобильных инвалидов к социально значимым объектам районной инфраструктуры, административным учреждениям и организациям, удовлетворение потребности в профессиональной реабилитации инвалидов.

Реализация данной Программы, несомненно, внесет вклад в развитие муниципального образования Кущевский район.

Основными критериями выполнения Программы являются: увеличение количества зданий и сооружений социального и общественного назначения, доступных для инвалидов и  других категорий маломобильных групп населения, создание условий независимой жизнедеятельности инвалидов, реализация ими гражданских и политических прав, наиболее полная интеграция их в общественную и трудовую деятельность.

По мере выполнения программы Кущевского района Краснодарского края «Доступная среда» в соответствии с поставленными целями и задачами будут построены 2 пандуса к зданиям социального назначения, в 3 зданиях будут изготовлены и установлены поручни для лестниц, в 2 зданиях будут изготовлены и заменены двери и расширены для них проемы, в 2 зданиях будут переоборудованы туалетные комнаты.

6. Механизм реализации Программы

Процессом реализации Программы управляет координатор целевой программы.

Координатор программы организует координацию деятельности муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий муниципальной программы Кущевского района Краснодарского края «Доступная среда», организует нормативно правовое и методическое обеспечение ее реализации, а также осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации программы на основании предложений муниципальных заказчиков программы.

Координатор программы организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы, готовит ежегодно доклад о ходе реализации, осуществляет мониторинг и анализ отчетов муниципальных заказчиков, осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы Кущевского района  Краснодарского края «Доступная среда» на официальном сайте в сети «Интернет».

Первый заместитель главы муниципального

образования Кущевский район                                                              С.В.Ламонов